Stage 2.1 功能验收报告

同城活动发现与陌生人组局平台 | 2026-07-08

1. 验收结论

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 总体结论 | Stage 2.1 功能验收已通过；本轮仅处理非阻塞前端 warning。 |
| 本轮边界 | 未进入 Stage 2.2；未修改后端、数据库迁移、候补队列业务、高德配置或地图加载逻辑。 |
| Warning 结果 | 浏览器地图页控制台未再出现 Failed to resolve component: van-segmented。 |
| 前端构建 | npm run build 成功；仅保留 Vite/第三方包既有体积和注释提示。 |

2. Warning 根因与修复

| 检查项 | 发现 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 全局搜索 | frontend 中仅 ActivityMap.vue 使用 van-segmented。 | 单点问题 |
| Vant 注册 | src/main.js 已 createApp(...).use(Vant)。 | 不是全局注册遗漏 |
| Vant 版本 | 本地 node_modules/vant 为 4.10.0。 | 当前版本无 Segmented 导出 |
| 修复方案 | 使用 ActivityMap.vue 内轻量自定义距离选择器替代。 | 不新增依赖，不强引不存在组件 |

修复仅改动前端地图页组件：保留 distanceOptions、distanceKm 和 loadNearbyActivities()，点击 1km/3km/5km/10km 后仍沿用原接口参数刷新附近活动。

3. 浏览器验证记录

| 场景 | 验证动作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 地图页打开 | 登录 user01 / 123456 后访问 /map。 | 页面正常打开，地图容器和活动列表区域可见。 |
| 距离筛选 | 依次点击 1km、3km、5km、10km。 | 选中态和 aria-checked 均正确更新。 |
| 控制台 warning | 采集地图页 warn/error 日志。 | van-segmented warning 计数为 0。 |
| 候补页面 | 优先打开活动 20。 | 活动详情页可打开，候补人数字段正常展示。 |
| 通知页面 | 访问 /notices。 | 页面正常打开；当前 user01 数据下显示暂无系统通知。 |

4. 交付截图

| 文件 | 页面 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| screenshots/stage2.1-map.png | /map | 地图页、距离选择器、附近活动列表。 |
| screenshots/stage2.1-waitlist.png | /activities/20 | 活动详情中的候补人数和报名操作区域。 |
| screenshots/stage2.1-notices.png | /notices | 系统通知页面；当前 user01 数据为空列表。 |

PNG 截图作为独立交付物保存，未嵌入本报告正文，避免长截图在 Word 中缩放后影响可读性。

5. Git 变更建议

| 路径 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/views/mobile/ActivityMap.vue | 修改 | 替换不存在的 van-segmented 组件，新增本页 scoped 样式。 |
| docs/stage2.1-acceptance-report.docx | 新增 | Stage 2.1 验收报告。 |
| screenshots/stage2.1-map.png | 新增 | 地图页截图。 |
| screenshots/stage2.1-waitlist.png | 新增 | 候补相关截图。 |
| screenshots/stage2.1-notices.png | 新增 | 通知页截图。 |

推荐 commit message：fix frontend segmented warning and add stage 2.1 acceptance artifacts

6. 剩余风险与说明

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 高德配置 | 保持现有 .env.development 配置，不读取或输出 Key/安全密钥。 |
| 通知数据 | 当前 user01 页面显示暂无系统通知，这是数据状态，不是前端启动错误。 |
| 既有未跟踪文件 | backup_stage2_1_before.sql 已存在，本轮不修改、不删除。 |